Separación Frontend / Backend
y Estrategia de Microservicios

Proyecto WaCommerce — Plataforma SaaS de catálogos y pedidos por WhatsApp

Documento de recomendaciones de arquitectura · Junio 2026

Este documento presenta opciones con sus ventajas y desventajas (no una única receta) para (1) separar el frontend del backend y (2) evolucionar el backend hacia una arquitectura de microservicios, partiendo del estado actual del código.

1. Dónde estás hoy

Monolito Next.js 15 (App Router) desplegado en Vercel (vercel.json) con opción de self-host (Dockerfile / docker-compose).

La lógica de negocio YA está separada por dominio en lib/: catalogs, products, orders, payments, ai, whatsapp, scanner, reports, analytics, billing, monitoring, rag, etc. Las "costuras" para dividir ya existen.

Esa lógica se expone de dos formas mezcladas: Server Actions (lib/actions/*) que acoplan negocio con Next, y rutas HTTP (app/api/*, incluido un v1/ ya estilo REST).

Una sola base de datos PostgreSQL: 32 tablas en un único schema Drizzle compartido.

Ya existe Redis + una cola (lib/queue, scanner-queue): hay infraestructura asíncrona y el scanner/OCR ya está parcialmente desacoplado (webhooks/scanner).

Conclusión clave: no se parte de cero. Es un "modular monolith" de facto. El trabajo no es romper todo, sino formalizar las fronteras y extraer 2-3 piezas que realmente tienen otro perfil de ejecución.

2. Antes de decidir: ¿microservicios o "backend separado"?

Son dos decisiones distintas; conviene no confundirlas:

| Enfoque | Qué resuelve | Costo |
| --- | --- | --- |
| Separar frontend ↔ backend | Deploy independiente del web, API reutilizable (móvil, terceros), escalar web aparte | Bajo-medio |
| Microservicios | Escalar/desplegar/fallar de forma independiente por dominio, autonomía de equipos | Alto (red, datos distribuidos, observabilidad, DevOps) |

Los microservicios pagan cuando hay equipos múltiples, perfiles de escala muy distintos o necesidad de aislar fallos. En esta etapa, "separar backend + extraer 2-3 servicios" suele dar el 80% del beneficio con el 20% del costo.

3. Decisión 1 — Separar frontend de backend (hacerlo primero)

Opción A — Monorepo + "backend separado" (recomendada como inicio)

Turborepo / pnpm workspaces con apps/web (Next.js como BFF), apps/api (un solo backend) y packages/* compartidos (schema Drizzle, tipos, validators Zod). Un solo backend al principio, no N servicios.

Reutilizas todo tu lib/ y el schema → cero reescritura del dominio, tipos compartidos de extremo a extremo.

Frontend y backend despliegan por separado; el web deja de cargar lógica pesada.

Es el paso 1 obligatorio hacia microservicios (te da el "monolito separado" que luego estrangulas).

Opción B — Next.js como BFF y backend en otro framework

apps/api en NestJS (TypeScript, inyección de dependencias, módulos, soporte nativo a microservicios y colas — encaja con tu organización por dominios y permite reusar Drizzle) o Fastify (más liviano, menos opinado).

NestJS te da estructura lista para luego cortar módulos en servicios.

Migrar lib/actions → controladores tiene trabajo, pero es mecánico.

Opción C — Quedarte en Next con frontera dura (hexagonal)

No separas repos todavía: refactorizas lib/ a puertos/adaptadores (dominio puro sin imports de Next) y dejas Server Actions / API como adaptadores delgados.

Costo bajísimo, prepara el terreno sin romper el deploy.

No logra el deploy independiente solicitado.

Recomendación: empezar con A (o A→B). El monorepo con schema/tipos compartidos es lo que hace viable TypeScript en microservicios sin duplicar el modelo de datos.

4. Decisión 2 — Qué microservicios extraer (y en qué orden)

Patrón: strangler-fig (estrangulamiento), no big-bang. Se extrae un servicio, se pone detrás de un gateway y el resto sigue en el core. Orden sugerido por facilidad × beneficio en tu código:

| # | Servicio a extraer | Por qué es buen candidato | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scanner / OCR | Ya es async (Redis queue + webhook), CPU/RAM intensivo, llama a vision providers, escala distinto al web | Bajo |
| 2 | AI (generación de catálogos, RAG, respuestas WhatsApp LLM) | Bursty, rate-limited por proveedor, con reintentos; su latencia no debe bloquear el web | Bajo-medio |
| 3 | WhatsApp (webhook + envíos + conversaciones) | Event-driven y always-on (webhooks no encajan en serverless), estado propio | Medio |
| 4 | Payments (Stripe intents + webhooks) | Sensible a seguridad; conviene aislarlo con su propio surface | Medio |
| 5 | Reports / Export (PDF/Excel + cron) | CPU pesado y agendado; ideal como worker aparte | Bajo |
| — | Core (catalogs, products, orders, analytics, billing, auth) | El corazón, con datos muy acoplados → se deja de último o nunca se parte | Alto si se toca pronto |

Patrón recomendado: un core service (modular monolith) + workers alrededor (scanner, ai, reports) + servicios always-on en el borde (whatsapp, payments webhooks). No 12 microservicios; 1 core + 3-4 satélites.

5. Temas transversales (donde se gana o se pierde)

Datos (lo más delicado con 32 tablas en 1 DB)

Opción 1 — DB compartida con bounded contexts (recomendada al inicio): una sola Postgres, pero cada servicio es "dueño" de sus tablas y nadie más las escribe. Migración barata.

Opción 2 — DB-per-service solo donde hay poco acoplamiento: scanner y ai casi no comparten tablas → candidatos naturales. Orders/products/billing están muy entrelazados → no separar pronto.

Evitar transacciones distribuidas: usar patrón outbox + eventos para consistencia eventual (ej. order.created).

Comunicación

Síncrona (request/response): REST o tRPC dentro del monorepo (tipos compartidos).

Asíncrona (eventos de dominio): ya tienes Redis → Redis Streams o BullMQ ahora; migrar a NATS/RabbitMQ/Kafka solo si el volumen lo exige. Ej.: order.created → whatsapp + email + analytics se suscriben.

Autenticación

Hoy NextAuth v5 en el web. Para servicios: el BFF (Next) valida la sesión y emite un JWT/HMAC de servicio hacia el backend (o un pequeño auth service que firme tokens). Los servicios internos se comunican con tokens de servicio (o mTLS).

Gateway

Un API gateway / reverse proxy (Traefik, Kong, o el propio BFF de Next) enruta /api/* al servicio correcto y centraliza rate-limit, CORS y autorización.

Deploy / orquestación

Ahora: docker-compose (ya lo tienes) con N contenedores → suficiente para empezar.

Después: Kubernetes/Nomad solo cuando el número de servicios o el escalado lo justifique. No empezar por k8s.

Atención: Vercel es ideal para el frontend, pero los servicios always-on (webhook WhatsApp, colas) no encajan en serverless → necesitan un host con procesos persistentes (Railway, Render, Fly.io, VPS o k8s).

Observabilidad (obligatoria antes de distribuir)

Logs estructurados + trazas distribuidas (OpenTelemetry) + health checks. Ya tienes lib/monitoring y /api/health como buena base; extiéndelo a correlación de requests entre servicios antes de cortar.

6. Roadmap por fases recomendado

Fase 0 — Frontera dura (sin separar deploy): refactor de lib/ a dominio puro (puertos/adaptadores); Server Actions y API como adaptadores delgados. Esto vuelve trivial todo lo demás.

Fase 1 — Monorepo + backend separado: Turborepo, apps/web (BFF) + apps/api (core) + packages/db|types|validators. Un backend, deploy independiente.

Fase 2 — Primer microservicio: Scanner/OCR (ya async). Valida el patrón gateway + eventos + token de servicio con bajo riesgo.

Fase 3 — AI service y Reports worker.

Fase 4 — WhatsApp y Payments como servicios always-on con su propio runtime.

Fase 5 — Eventos de dominio (outbox) y, solo si hace falta, DB-per-service en scanner/ai.

El core (catalogs/products/orders/billing) puede quedarse como modular monolith indefinidamente — no todo tiene que ser microservicio.

7. Para aterrizarlo a tu caso: 3 preguntas clave

Las recomendaciones cambian bastante según:

El driver real — ¿por qué microservicios? ¿Escalar tráfico, aislar fallos, varios equipos en paralelo, o vender la API a terceros?

Escala y equipo — ¿cuánta gente programa esto y qué volumen de tráfico/pedidos hay hoy?

Dónde correrlo — ¿seguir en Vercel para el web? ¿Presupuesto/gusto por k8s o algo simple (Railway/Render/Fly/VPS)?

Con esas respuestas se puede pasar de este menú de opciones a un diseño concreto: qué servicios, qué datos, qué tecnología por servicio y el plan de migración fase por fase.